# Banco de Galicia:
Bitácora Upgrade Red Hat 3scale Api Management y Red Hat SSO

Upgrade 3scale de versión 2.9.0 a 2.10

Upgrade RH SSO de versión 7.3 a 7.4

# Prólogo

## Confidencialidad, derechos de autor y descargo de responsabilidad

Este es un documento dirigido al cliente entre Red Hat, Inc. y Banco Galicia.

Copyright © 2019 Red Hat, Inc. Todos los derechos reservados. Ninguna parte del trabajo cubierto por los derechos de autor en este documento puede reproducirse o usarse de ninguna forma o por ningún medio: gráfico, electrónico o mecánico, incluidos los sistemas de fotocopiado, grabación, grabación o almacenamiento y recuperación de información sin permiso por escrito de Red Hat excepto que se requiera compartir esta información como se proporciona con las partes confidenciales mencionadas anteriormente.

Este documento no es una cita y no incluye ningún compromiso vinculante de Red Hat. Si es aceptable, se puede emitir una cotización formal a pedido, que incluirá el alcance del trabajo, el costo y los requisitos del cliente según sea necesario.

## Marcas registradas

Los nombres de marcas registradas pueden aparecer en este documento. En lugar de enumerar los nombres y entidades que poseen las marcas comerciales o insertar un símbolo de marca comercial con cada mención del nombre de la marca comercial, los nombres se usan sólo con fines editoriales y en beneficio del propietario de la marca comercial sin intención de infringir esa marca comercial.

## Audiencia

Este documento está destinado al personal técnico del Cliente responsable del medio ambiente.

## Antecedentes adicionales y documentos relacionados

Este documento no contiene detalles paso a paso de la instalación u otras tareas, ya que están cubiertos en la documentación relevante en http://access.redhat.com/. Se harán enlaces a los documentos apropiados cuando sea necesario.

## Scripts y playbooks

Todos los scripts proporcionados se proporcionan tal cual, sin ningún tipo de soporte o garantía. Todos los scripts proporcionados pueden ser modificados por el cliente a voluntad.

# Version history

| Version | Date | Contributor | Role | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2021-11-16 | Luis Oliveros | Architect | LLD initial documentation |
| 1.1 | 2022-01-04 | Luis Oliveros | Architect | Upgrade 2.9.1 a 2.10 |
| 2.0 | 2022-02-04 | Luis Oliveros | Architect | Actualización documentación |
| 2.1 | 2022-02-14 | Luis Oliveros | Architect | Actualización documentación |

# Table of Contents

Prólogo	2

Confidencialidad, derechos de autor y descargo de responsabilidad	2

Marcas registradas	2

Audiencia	2

Antecedentes adicionales y documentos relacionados	2

Scripts y playbooks	2

Version history	3

Introduction	6

Sobre Banco Galicia	6

Statement of work	6

Engagement approach	6

Terms and acronyms	7

Pre-Requisitos	9

Entorno Laboratorio	9

Configurar la autenticación al registry	9

Upgrade 3scale 2.9.0 a 2.9.1	10

Repositorio	10

Detalle Tasks Upgrade	10

Variables playbook	10

Tareas de upgrade	12

Generación de Backups del ambiente.	12

Creación de imagen amp-system oracle.	13

Upgrade apicast 3scale-b2c-gw	17

Generación de Backups.	17

Upgrade image apicasts	18

Downgrade de 2.9.1 a 2.9.0	19

Detalle Tasks Downgrade	20

Variables	20

Select Project 3scale	20

Tareas de downgrade	20

Downgrade apicast 3scale-b2c-gw	21

Select Project 3scale	21

Downgrade image apicasts:	22

Upgrade 2.9.1 a 2.10	22

Repositorio	22

Detalle Tasks Upgrade	23

Variables playbook	23

Select Project 3scale	24

Tareas de upgrade	24

Generación de Backups del ambiente.	24

Creación de imagen amp-system oracle.	26

Upgrade apicast 3scale-b2c-gw	29

Generación de Backups.	30

Upgrade image apicasts	30

Downgrade de 2.10 a 2.9.1	32

Detalle Tasks Downgrade	32

Variables lab	32

Select Project 3scale	32

Tareas de downgrade	33

Downgrade apicast 3scale-b2c-gw	34

Select Project 3scale	34

Downgrade image apicasts:	34

Upgrade Red Hat SSO 7.3 a 7.4	34

Configurar datos de conexión de base de datos oracle 19c	35

Detalle de task dentro de playbook upgrade SSO:	35

Downgrade Red Hat SSO 7.3 a 7.4	37

Detalle taks en playbook downgrade:	37

Evidencias upgrade de ambientes.	37

Upgrade 3scale 2.9 a 2.10 - Ambiente Laboratorio.	37

Upgrade apicast 3scale-mt-lab	37

Upgrade apicast 3scale-b2c-gw laboratorio	41

Upgrade SSO 7.3 a 7.4 - Ambiente Laboratorio.	42

Upgrade 3scale 2.9 a 2.10 - Ambiente Desarrollo	43

Upgrade apicast 3scale-mt-desa	43

Upgrade apicast 3scale-b2c-gw - Desarrollo	46

Upgrade SSO 7.3 a 7.4 - Ambiente Desarrollo	47

# Introduction

## Sobre Banco Galicia

El Banco Galicia es un banco privado de la República Argentina. Pertenece al Grupo Financiero Galicia. Fue fundado en 1905 como Banco de Galicia y Buenos Aires, y tradicionalmente su Directorio estuvo compuesto por miembros de las familias Escasany, Ayerza y Braun Menéndez. Sus acciones comenzaron a cotizar en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en 1907.

## Statement of work

El objetivo de los servicios es asistir al Banco Galicia con el upgrade de Red Hat API Manager 3scale 2.9.0 a la versión actual 2.10 y Red Hat SSO de 7.3 a 7.4

## Engagement approach

Para la migración de las versiones se implementarán playbooks de Ansible para automatizar todo el procedimiento, desde el backup hasta la generación del upgrade requerido de la versión del API Manager y el Single Sign On.

## Terms and acronyms

The table below provides a glossary of the terms and acronyms used within this document.

| Acronym | Description |
| --- | --- |
| <customer abbr> | <customer> |
| RH | Red Hat, Inc |
| RHAT | Red Hat Ansible Tower |
| RHCF | Red Hat CloudForms |
| RHEL | Red Hat Enterprise Linux |
| RHOSP | Red Hat OpenStack Platform |
| RHOSPd | Red Hat OpenStack Platform Director |
| RHS | Red Hat Satellite |
| AD | Active Directory |
| ALB | Active Load-Balancing, a link-aggregation technique for NICs |
| AMQP | Advanced Message Queuing Protocol |
| API | Application Programming Interface |
| AZ | Availability Zone |
| CA | Certificate Authority |
| DC | Data Centre |
| DNS | Domain Name System |
| DHCP | Dynamic Host Configuration Protocol |
| DVR | Distributed Virtual Routers, a networking configuration for routing using Compute and Network nodes for separate networking functions |
| FQDN | Fully Qualified Domain Name |
| Guest | Also see “VM”. This is virtual machine running on a Host. |
| HA | High-Availability or Highly-Available |
| Host | The physical hardware or the logical OS which runs virtualisation technology allowing one or more Guest OS’s to run on the hardware owned by the Host |
| IaaS | Infrastructure as a Service |
| IPMI | Intelligent Platform Management Interface |
| KVM | Kernel-based Virtual Machine |
| L2 | Layer 2, part of the TCI/IP Network Stack |
| L3 | Layer 3, part of the TCI/IP Network Stack |
| LACP | Link Aggregation Control Protocol, a link-aggregation technique for NICs |
| LBaaS | Load Balancing as a Service |
| MPIO | Multipath Input/Output |
| NAT | Network Address Translation |
| NIC | Network Interface Card. References a virtual or a physical port allowing network access and interface to a Host or Guest VM. |
| NTP | Network Time Protocol |
| OS | Operating System |
| OVS | Open vSwitch, a Linux-based virtual switch appliance used in OpenStack |
| PXE | Preboot Execution Environment |
| QEMU | See “KVM” |
| QA | Quality Assurance |
| RADOS | rados is a utility for interacting with a Ceph object storage cluster |
| RBD | RADOS Block Device |
| SAML/SAML2 | A protocol allowing authentication and federation of multiple domains |
| SAN | Storage Area Network |
| SFaaS | Shared Filesystem as a Service |
| SSL | Secure Sockets Layer |
| TLS | Transport Layer Security |
| TripleO | The technology used by RHOSPd to deploy an overcloud RHOSP installation |
| VIP | Virtual IP address |
| VLAN | Virtual LAN is a networking virtualisation technology |
| VM | Virtual machine, in OSP terms, synonymous with “Workload” or “Guest” |
| VXLAN | Virtual Extensible LAN (VXLAN) is a network virtualisation technology |
| Workload | Synonym for “Guest” or “VM” |

# Pre-Requisitos

## Entorno Laboratorio

Se requiere realizar un entorno de Laboratorio siendo este una copia fiel de desarrollo a fin de realizar en este todo el proceso de migración y homologarlo para el resto de los entornos teniendo el mínimo impacto posible sobre el ciclo de vida y uptime de los servicios del Banco.

## Configurar la autenticación al registry

Las imágenes de 3scale se encuentran en la registry registry.redhat.io. Entonces necesitaremos crear un nuevo secret el cual contenga las credenciales de la cuenta.

apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: threescale-registry-auth data: .dockerconfigjson: a-base64-encoded-string-containing-auth-credentials type: kubernetes.io/dockerconfigjson

Una vez creado el archivo Secret con el base64 se procederá a crearlo en el namespaces correspondiente a 3scale en OCP

oc create -f the-secret-name.yml

Validamos que exista el nuevo Secret

oc get secret threescale-registry-auth

Linkear secret con default y builder

oc secrets link default threescale-registry-auth --for=pull oc secrets link builder threescale-registry-auth --for=build

Para más información sobre cómo crear las credenciales Red Hat Container Registry Authentication

El entorno de laboratorio se despliega para tener una base de prueba con respecto a la creación de los scripts y playbooks que se ocuparan para realizar el upgrade de las diferentes plataformas.

# Upgrade 3scale 2.9.0 a 2.9.1

## Repositorio

Los archivos de configuración y playbooks yamls se encuentran en el siguiente repositorio https://github.bancogalicia.com.ar/tytm-middleware/update-ocp311-3scale.git

El playbook para generar el upgrade 3scale-upgrade-290-to-291.yml se encuentra en el directorio:

. ├── 3scale-upgrade-downgrade-290-to-291 │ ├── 3scale-upgrade-290-to-291.yml │ ├── downgrade-3scale-291-to-290.yml │ ├── README.md │ └── roles │ ├── downgrade-291-to-290 │ │ ├── defaults │ │ │ └── main.yml │ │ └── tasks │ │ ├── main.yml │ │ ├── wait_for_apicast_deploy_d.yml │ │ └── wait_for_deploy_d.yml │ └── upgrade-291 │ ├── defaults │ │ └── main.yml │ ├── system-oracle │ │ ├── build.yml │ │ ├── Dockerfile │ │ ├── dockerfile.patch │ │ ├── oracle-client-files │ │ │ ├── instantclient-basic-linux.x64-12.2.0.1.0.zip │ │ │ ├── instantclient-odbc-linux.x64-12.2.0.1.0-2.zip │ │ │ └── instantclient-sdk-linux.x64-12.2.0.1.0.zip │ │ ├── workaround-non-cdb-2.4-upgrade │ │ │ ├── database.rb │ │ │ └── dockerfile.patch │ │ └── workaround-non-cdb-2.5-upgrade │ │ ├── database.rb │ │ └── dockerfile.patch │ └── tasks │ ├── get_backup_290.yml │ ├── main.yml │ ├── upgrade_apicast.yml │ ├── wait_for_apicast_deploy.yml │ └── wait_for_deploy.yml

## Detalle Tasks Upgrade

### Variables playbook

Las variables declaradas para la ejecución del playbook por cada ambiente se deben realizar en el archivo main.yml ubicado en la carpeta del proyecto:

3scale-upgrade-downgrade-290-to-291/roles/upgrade-291/defaults/main.yml

# 3scale mt - VARS # CURRENT_VERSION: <<CURRENT_VERSION>> CURRENT_ORACLE_VERSION: 2.9-oracle ENV_OCP: <<ENV_OCP>> PROJECT_NAME: 3scale-mt API_MANAGER_NS: "{{PROJECT_NAME}}-{{ENV_OCP}}" THREESCALE_DC_NAMES: "apicast-production apicast-staging backend-cron backend-listener backend-redis backend-worker system-app system-memcache system-redis system-sidekiq system-sphinx zync zync-database zync-que" THREESCALE_IMAGESTREAM_NAMES: "amp-apicast amp-backend amp-system amp-zync backend-redis system-memcached system-mysql system-redis zync-database-postgresql" # 3scale apicast - VARS # ENV_OCP_GW: <<ENV_OCP_GW>> PROJECT_NAME_GW: 3scale-b2c API_MANAGER_NS_GW: "{{PROJECT_NAME_GW}}-{{ENV_OCP_GW}}" THREESCALE_DC_NAMES_GW: "prod-apicast stage-apicast"

El archivo main.yml contiene la información en el cual se establecen las propiedades del playbook, de manera que dinámicamente  estas variables se pueden modificar  dependiendo del requerimiento que se espera atender.  Estas variables contienen la siguiente descripción:

| Variables declaradas | Descripción |
| --- | --- |
| CURRENT_VERSION | Se debe especificar el tag de la imagen que se pretende migrar según el ambiente. |
| ENV_OCP | Se debe especificar el nombre del cluster en el cual se pretende realizar el upgrade, en esta caso pueden ser las siguientes: - lab - desa - homo - prod |
| ENV_OCP_GW | Se debe especificar el nombre del ambiente en el cual se pretende realizar el upgrade. - gw (desa y prod) - homo-gw (caso QA) |

  - Select Project 3scale

Para iniciar el proceso de upgrade el playbook se posiciona sobre el proyecto correspondiente a través del comando:

oc project {{ API_MANAGER_NS }}

### Tareas de upgrade

El archivo que inicializa el proceso de la  ejecución del playbook es 3scale-upgrade-290-to-291.yml el cual hace referencia  al archivo ubicado en la siguiente ruta:

3scale-upgrade-downgrade-290-to-291/roles/upgrade-291/task/main.yml.

Este archivo es el cual contiene la ejecución de las tareas del playbook correspondiente al upgrade de 3scale.

#### Generación de Backups del ambiente.

En base al punto 2.2 Backup se ejecutan los siguientes comandos sobre el playbook para obtenerlos:

- name: create backup file with DeploymentConfig shell: "{{ item }}" loop: - "mkdir backup-3scale" - "mkdir backup-3scale/threescale-elements" - "export THREESCALE_DC_NAMES=\"apicast-production apicast-staging backend-cron backend-listener backend-redis backend-worker system-app system-memcache system-redis system-sidekiq system-sphinx zync zync-database zync-que\"" - "for component in ${THREESCALE_DC_NAMES}; do oc get -o yaml dc ${component} > backup-3scale/${component}_dc.yml ; done" - "oc get -o yaml all > backup-3scale/threescale-elements/threescale-project-elements.yaml" - "for object in rolebindings serviceaccounts secrets imagestreamtags cm rolebindingrestrictions limitranges resourcequotas pvc templates cronjobs statefulsets hpa deployments replicasets poddisruptionbudget endpoints; do oc get -o yaml $object > backup-3scale/threescale-elements/$object.yaml; done" - "for object in `oc get routes ¦ awk '{print $1}' ¦ grep -v NAME`; do oc get -o yaml route ${object} > backup-3scale/threescale-elements/${object}_route.yaml; done" - name: create backup file with ImageStream shell: "{{item}}" loop: - "export THREESCALE_IMAGESTREAM_NAMES=\"amp-apicast amp-backend amp-system amp-zync backend-redis system-memcached system-mysql system-redis zync-database-postgresql\"" - "for component in ${THREESCALE_IMAGESTREAM_NAMES}; do oc get -o yaml is ${component} > backup-3scale/${component}_is.yml ; done" - name: create backup file with system-redis secret shell: "oc get -o yaml secret system-redis > backup-3scale/system-redis_secret.yml" - name: create backup file all project shell: "oc get -o yaml all > backup-3scale/threescale-project-elements.yaml" # get system backup # - include_tasks: get_backup_290.yml

Inicialmente se crea carpeta backup-3scale donde se almacenarán los yml de respaldo y luego la ejecución de los comandos para obtenerlos, además de un include donde se almacenan los datos de respaldo del sistema.

|  | Verificar que todos los archivos generados no estén vacíos y que todos tengan sus respectivos contenidos. Modificar los archivos eliminando la referencia del namespaces. Importante al momento de utilizar este backup, se deberá borrar los atributos que se autogenerar o representan información del recurso en ese momento, por ejemplo status, creationTimestamp, selfLink, uid, resourceVersion |
| --- | --- |

- Descripción tareas “include_tasks: get_backup_290.yml”

# Backing up system databases # - name: create folder backup-3ssystem290 shell: "{{ item }}" loop: - "mkdir backup-3scale-290/backup-3ssystem290" - "mkdir backup-3scale-290/backup-3ssystem290/dir" - name: backing up system-storage shell: "oc rsync $(oc get pods -l 'deploymentConfig=system-app' -o json ¦ jq '.items[0].metadata.name' -r):/opt/system/public/system backup-3scale-290/backup-3ssystem290/dir" - name: backing up backend-redis shell: "oc cp $(oc get pods -l 'deploymentConfig=backend-redis' -o json ¦ jq '.items[0].metadata.name' -r):/var/lib/redis/data/dump.rdb backup-3scale-290/backup-3ssystem290/backend-redis-dump.rdb" - name: backing up system-redis shell: "oc cp $(oc get pods -l 'deploymentConfig=system-redis' -o json ¦ jq '.items[0].metadata.name' -r):/var/lib/redis/data/dump.rdb backup-3scale-290/backup-3ssystem290/system-redis-dump.rdb" - name: backing up zync-database shell: "oc rsh $(oc get pods -l 'deploymentConfig=zync-database' -o json ¦ jq -r '.items[0].metadata.name') bash -c 'pg_dump zync_production' ¦ gzip > backup-3scale-290/backup-3ssystem290/zync-database-backup.gz" # Backing up OpenShift secrets and ConfigMaps # - name: openShift namespace secrets shell: "{{ item }}" loop: - "oc get secrets system-smtp -o json > backup-3scale-290/backup-3ssystem290/system-smtp.json" - "oc get secrets system-seed -o json > backup-3scale-290/backup-3ssystem290/system-seed.json" - "oc get secrets system-database -o json > backup-3scale-290/backup-3ssystem290/system-database.json" - "oc get secrets backend-internal-api -o json > backup-3scale-290/backup-3ssystem290/backend-internal-api.json" - "oc get secrets system-events-hook -o json > backup-3scale-290/backup-3ssystem290/system-events-hook.json" - "oc get secrets system-app -o json > backup-3scale-290/backup-3ssystem290/system-app.json" - "oc get secrets system-recaptcha -o json > backup-3scale-290/backup-3ssystem290/system-recaptcha.json" - "oc get secrets system-redis -o json > backup-3scale-290/backup-3ssystem290/system-redis.json" - "oc get secrets zync -o json > backup-3scale-290/backup-3ssystem290/zync.json" - "oc get secrets system-master-apicast -o json > backup-3scale-290/backup-3ssystem290/system-master-apicast.json" - "oc get secrets threescale-registry-auth -o json > backup-3scale-290/backup-3ssystem290/threescale-registry-auth.json" - name: openShift namespace configmaps shell: "{{ item }}" loop: - "oc get configmaps system-environment -o json > backup-3scale-290/backup-3ssystem290/system-environment.json" - "oc get configmaps apicast-environment -o json > backup-3scale-290/backup-3ssystem290/apicast-environment.json"

#### Creación de imagen amp-system oracle.

Este procedimiento lo guía a través de una actualización de Oracle Database 12c para 3scale 2.9.1 desde una instalación de 3scale 2.9 existente. Los archivos y drivers necesarios se encuentran sobre el repo en directorio:

. ├── 3scale-upgrade-290-to-291.yml └── roles └── upgrade-291 ... ├── system-oracle │ ├── build.ymlº │ ├── Dockerfile │ ├── dockerfile.patch │ ├── oracle-client-files │ │ ├── instantclient-basic-linux.x64-12.2.0.1.0.zip │ │ ├── instantclient-odbc-linux.x64-12.2.0.1.0-2.zip │ │ └── instantclient-sdk-linux.x64-12.2.0.1.0.zip │ ├── workaround-non-cdb-2.4-upgrade │ │ ├── database.rb │ │ └── dockerfile.patch │ └── workaround-non-cdb-2.5-upgrade │ ├── database.rb │ └── dockerfile.patch ...

Se ejecuta el comando oc process con la opción -f y especifique la plantilla build.yml OpenShift y crear el objeto build para construir la imagen amp-system 2.9.1-oracle:

oc process -f roles/upgrade-291/system-oracle/build.yml ¦ oc apply -f -

Una vez creado se corre el siguiente comando para construir la nueva imagen del sistema con oracle:

oc start-build 3scale-amp-system-oracle-2-9-1 --from-dir=roles/upgrade-291/system-oracle/. -n {{ API_MANAGER_NS }} --wait

{{ API_MANAGER_NS }} = Variable Proyecto 3scale.

Una vez construida el Build se visualiza sobre el proyecto se puede observar de la siguiente manera:

Sobre el imagen stream se evidencia igual la creación de nuevo tag:

|  | IMPORTANTE: La pérdida de conexión a la base de datos puede dañar 3scale. Haga una copia de seguridad antes de continuar con la actualización |
| --- | --- |

A partir de este punto se generan los patch correspondientes a los ImagenStream apuntando hacia la versión 2.9.1 y los patch sobre cada DeploymentConfig dentro del proyecto para la generación del Upgrade.

La imagen amp-system con oracle se ocupa para los siguientes deploymentConfig:

deploymenConfig amp-system

system-app

system-sidekiq

system-sphinx

Generando el patch con los siguientes comandos, removiendo el trigger correspondiente a la versión 2.9 y agregando Agregar el nuevo trigger específico de la versión 2.9.1-oracle:

- System-App:

"oc set triggers dc/system-app --from-image=amp-system:{{ CURRENT_ORACLE_VERSION }} --containers=system-master,system-developer,system-provider --remove" "oc set triggers dc/system-app --from-image=amp-system:2.9.1-oracle --containers=system-master,system-developer,system-provider"

- System-Sidekiq:

"oc set triggers dc/system-sidekiq --from-image=amp-system:{{ CURRENT_ORACLE_VERSION }} --containers=system-sidekiq,check-svc --remove" "oc set triggers dc/system-sidekiq --from-image=amp-system:2.9.1-oracle --containers=system-sidekiq,check-svc"

- System-Sphinx:

"oc set triggers dc/system-sphinx --from-image=amp-system:{{ CURRENT_ORACLE_VERSION }} --containers=system-sphinx,system-master-svc --remove" "oc set triggers dc/system-sphinx --from-image=amp-system:2.9.1-oracle --containers=system-sphinx,system-master-svc"

Por cada ajuste dentro de los deploymentConfig se agrega un task que espera el redespliegue de cada POD involucrado, haciendo referencia a un include-task hacia wait_to_deploy.yml con la variable correspondiente al dc que se está ajustando, el contenido de este task es:

# wait to deploy # - name: "wait to deploy {{pod_to_wait}}" wait_for: timeout: 5 - name: "redeploy {{pod_to_wait}}" command: 'oc rollout latest dc/"{{pod_to_wait}}"' ignore_errors: true - name: "wait for following deployments to become ready {{pod_to_wait}}" command: 'oc rollout status dc/"{{pod_to_wait}}"'

Donde {{ pod_to_wait }} es la variable que corresponde al dc que se está cambiando.

Para los siguientes componentes dentro del proyecto de 3scale se van a crear cada tag con la versión 2.9.1:

| image-ref | url-registry | tag |
| --- | --- | --- |
| amp-apicast | registry.redhat.io/3scale-amp2/apicast-gateway-rhel8:3scale2.9.1 | 2.9.1 |
| amp-backend | registry.redhat.io/3scale-amp2/backend-rhel7:3scale2.9.1 | 2.9.1 |
| amp-zync | registry.redhat.io/3scale-amp2/zync-rhel7:3scale2.9.1 | 2.9.1 |
| backend-redis | registry.redhat.io/rhscl/redis-32-rhel7:3.2 | 2.9.1 |
| system-memcached | registry.redhat.io/3scale-amp2/memcached-rhel7:3scale2.9.1 | 2.9.1 |
| system-mysql | registry.redhat.io/rhscl/mysql-57-rhel7:5.7 | 2.9.1 |
| system-redis | registry.redhat.io/rhscl/redis-32-rhel7:3.2 | 2.9.1 |
| zync-database-postgresql | registry.redhat.io/rhscl/postgresql-10-rhel7 | 2.9.1 |

Para generar el patch de cada Imagen Stream se ocupa el siguiente comando:

oc patch imagestream/<<image-ref>> --type=json -p '[{\"op\": \"add\", \"path\": \"/spec/tags/-\", \"value\": {\"annotations\": {\"openshift.io/display-name\": \"Zync 2.9.1 PostgreSQL\"}, \"from\": { \"kind\": \"DockerImage\", \"name\": \"<<url-registry>>\"}, \"name\": \"2.9.1\", \"referencePolicy\": {\"type\": \"Source\"}}}]'

Por cada tag de image stream generado se deben actualizar los deploymentConfig:

| dc-ref | image-ref | containers |
| --- | --- | --- |
| apicast-production | amp-apicast:2.9.1 | apicast-production,system-master-svc |
| apicast-staging | amp-apicast:2.9.1 | apicast-staging |
| backend-cron | amp-backend:2.9.1 | backend-cron,backend-redis-svc |
| backend-listener | amp-backend:2.9.1 | backend-listener |
| backend-redis | backend-redis:2.9.1 | backend-worker,backend-redis-svc |
| backend-worker | amp-backend:2.9.1 | backend-worker,backend-redis-svc |
| system-memcache | system-memcached:2.9.1 | memcache |
| system-redis | system-redis:2.9.1 | system-redis |
| zync | zync:2.9.1 | zync,zync-db-svc |
| zync-database | zync:2.9.1 | n/e |
| zync-que | zync:2.9.1 | que |

El cambio se realiza a través del siguiente comando por cada dc en la tabla,  removiendo el trigger correspondiente a la versión 2.9 y agregando Agregar el nuevo trigger específico de la versión 2.9.1:

"oc set triggers dc/<<dc-ref>> --from-image=<<image-ref>>:{{ CURRENT_VERSION }} --containers=<<dc-ref>> --remove" "oc set triggers dc/<<dc-is-ref>> --from-image=<<dimage-ref>>:2.9.1 --containers=<<containers>>"

Donde {{ CURRENT_VERSION }} es la versión 2.9 actual sobre el deployment config.

Por cada ajuste dentro de los deploymentConfig se agrega un task que espera el redespliegue de cada POD involucrado, haciendo referencia a un include-task hacia wait_to_deploy.yml.

### Upgrade apicast 3scale-b2c-gw

Una vez generado el upgrade sobre el proyecto 3scale se agrega un include task para generar el upgrade dentro del proyecto b2c donde se ubican los apicast:

# updgrade apicast 2.9.0 to 2.9.1 # - name: upgrade_apicast_gw include_tasks: upgrade_apicast.yml

Dentro del playbook upgrade_apicast.yml se ejecutan los comandos de patch sobre el deployment sobre el apicast staging y de production apuntando directamente hacia el registry con el tag 2.9.1 ya que estos no poseen ImageStream; los comando ejecutados son los siguientes:

#### Generación de Backups.

En este paso se ejecutan los siguientes comandos sobre el playbook para obtenerlos:

- name: create backup file with deployment shell: "{{ item }}" loop: - "mkdir backup-3scale-gw-290" - "mkdir backup-3scale-gw-290/threescale-elements" - "for component in {{THREESCALE_DC_NAMES_GW}}; do oc get -o yaml deployment ${component} > backup-3scale-gw-290/${component}_dc.yml ; done" - "oc get -o yaml all > backup-3scale-gw-290/threescale-elements/threescale-project-elements.yaml" - "for object in rolebindings serviceaccounts secrets imagestreamtags cm rolebindingrestrictions limitranges resourcequotas pvc templates cronjobs statefulsets hpa deployments replicasets poddisruptionbudget endpoints; do oc get -o yaml $object > backup-3scale-gw-290/threescale-elements/$object.yaml; done" - "for object in `oc get routes ¦ awk '{print $1}' ¦ grep -v NAME`; do oc get -o yaml route ${object} > backup-3scale-gw-290/${object}_route.yaml; done" - name: create backup file all project shell: "oc get -o yaml all > backup-3scale-gw-290/threescale-project-elements.yaml"

#### Upgrade image apicasts

Para generar el patch de cada Imagen Stream se ocupa el siguiente comando:

- Apicast-staging:

oc patch deployment stage-apicast --patch='{\"spec\":{\"template\":{\"spec\":{\"containers\":[{\"name\": \"stage-apicast\", \"image\":\"registry.redhat.io/3scale-amp2/apicast-gateway-rhel8:3scale2.9.1\"}]}}}}'

- Apicast-production:

oc patch deployment prod-apicast --patch='{\"spec\":{\"template\":{\"spec\":{\"containers\":[{\"name\": \"prod-apicast\", \"image\":\"registry.redhat.io/3scale-amp2/apicast-gateway-rhel8:3scale2.9.1\"}]}}}}'"

Por cada ajuste dentro de los deploymentConfig se agrega un task que espera el redespliegue de cada POD involucrado, haciendo referencia a un include-task hacia wait_for_apicast_deploy.yml

Nota: Con respecto al upgrade de los Apicast de STG/QA se generó un playbook que recorriera los 3 namespace que pertenecen a este ambiente en su actualización, los cuales son:

- 3scale-b2c-homo-gw

- 3scale-b2b-inte-gw

- 3scale-b2c-inte-gw

- Playbook upgrade apicast STG/QA:

--- # ################################ project 3scale-b2c-homo-gw ##################################### # - name: check namespace 3scale b2c homo gw shell: "oc project 3scale-b2c-homo-gw" register: api_project_location_gw - name: namespace name debug: msg: "{{ api_project_location_gw }}" # ########## create backup project --- # patch the "apicast" image # --- # ################################ project 3scale-b2b-inte-gw ##################################### # - name: check namespace 3scale b2b inte gw shell: "oc project 3scale-b2b-inte-gw" register: api_project_location_gw - name: namespace name debug: msg: "{{ api_project_location_gw }}" # ########## create backup project --- # patch the "apicast" image # --- # ################################ project 3scale-b2c-inte-gw ##################################### # - name: check namespace 3scale b2c inte gw shell: "oc project 3scale-b2c-inte-gw" register: api_project_location_gw - name: namespace name debug: msg: "{{ api_project_location_gw }}" # ########## create backup project # create backup deploymentConfig y rutas # --- # patch the "apicast" image # ---

# Downgrade de 2.9.1 a 2.9.0

En caso de ser requerido y durante el proceso de ejecución de upgrade, existe un playbook de ANSIBLE que permite la vuelta atrás en versión de 3scale hacia la 2.9, el playbook se ubica sobre el siguiente directorio:

3scale-upgrade-galicia/3scale-upgrade-downgrade-291/ . . . ├── downgrade-3scale-291-to-290.yml └── roles ├── downgrade-291-to-290 │ ├── defaults │ │ └── main.yml │ └── tasks │ ├── main.yml │ ├── wait_for_apicast_deploy_d.yml │ └── wait_for_deploy_d.yml . . .

## Detalle Tasks Downgrade

### Variables

Las variables declaradas para la ejecución del playbook sobre ambiente LAB:

--- # 3scale images versions # CURRENT_VERSION: 2.9.1 CURRENT_ORACLE_VERSION: 2.9.1-oracle TO_VERSION: 2.9 TO_ORACLE_VERSION: 2.9-oracle # 3scale mt - VARS # ENV_OCP: <<ENV_OCP_GW>> PROJECT_NAME: 3scale-mt API_MANAGER_NS: "{{PROJECT_NAME}}-{{ENV_OCP}}" # 3scale apicast - VARS # ENV_OCP_GW: gw PROJECT_NAME_GW: 3scale-b2c API_MANAGER_NS_GW: "{{PROJECT_NAME_GW}}-{{ENV_OCP_GW}}"

### Select Project 3scale

Para iniciar el proceso de upgrade el playbook se posiciona sobre el proyecto correspondiente a través del comando:

oc project {{ API_MANAGER_NS }}

### Tareas de downgrade

El proceso de downgrade se genera teniendo en cuenta que se toman los tags de ImageStream en la versión 2.9 en el proyecto, para system-app se toma el tag 2.9-oracle:

| dc-is | tag |
| --- | --- |
| system-app | 2.9-oracle |
| system-sidekiq | 2.9-oracle |
| system-sphinx | 2.9-oracle |

Para el downgrade de los componentes con amp-system se ocupan los siguiente comandos:

system-app "oc set triggers dc/system-app --from-image=amp-system:{{ CURRENT_ORACLE_VERSION }} --containers=system-master,system-developer,system-provider --remove" "oc set triggers dc/system-app --from-image=amp-system:{{ TO_ORACLE_VERSION }} --containers=system-master,system-developer,system-provider"

system-sidekiq "oc set triggers dc/system-sidekiq --from-image=amp-system:{{ CURRENT_ORACLE_VERSION }} --containers=system-sidekiq,check-svc --remove" "oc set triggers dc/system-sidekiq --from-image=amp-system:{{ TO_ORACLE_VERSION }} --containers=system-sidekiq,check-svc"

system-sidekiq "oc set triggers dc/system-sphinx --from-image=amp-system:{{ CURRENT_ORACLE_VERSION }} --containers=system-sphinx,system-master-svc --remove" "oc set triggers dc/system-sphinx --from-image=amp-system:{{ TO_ORACLE_VERSION }} --containers=system-sphinx,system-master-svc"

Vars:

{{ CURRENT_ORACLE_VERSION }} = Versión actual correspondiente al 2.9.1-oracle

{{ TO_ORACLE_VERSION }} = Version que se insertará en el dc 2.9-oracle

| dc-ref | image-ref | containers |
| --- | --- | --- |
| apicast-production | amp-apicast:2.9 | apicast-production,system-master-svc |
| apicast-staging | amp-apicast:2.9 | apicast-staging |
| backend-cron | amp-backend:2.9 | backend-cron,backend-redis-svc |
| backend-listener | amp-backend:2.9 | backend-listener |
| backend-redis | backend-redis:2.9 | backend-worker,backend-redis-svc |
| backend-worker | amp-backend:2.9 | backend-worker,backend-redis-svc |
| system-memcache | system-memcached:2.9 | memcache |
| system-redis | system-redis:2.9 | system-redis |
| zync | zync:2.9 | zync,zync-db-svc |
| zync-database | zync:2.9 | n/e |
| zync-que | zync:2.9 | que |

Para el downgrade de los componentes en la anterior tabla se ocupa el siguiente comando:

"oc set triggers dc/<<dc-ref>> --from-image=<<image-ref>>:{{ CURRENT_VERSION }} --containers=<<dc-ref>> --remove" "oc set triggers dc/<<dc-ref>> --from-image=<<image-ref>>:{{ TO_VERSION }} --containers=<<containers>>"

Por cada ajuste dentro de los deploymentConfig se agrega un task que espera el redespliegue de cada POD involucrado, haciendo referencia a un include-task hacia wait_to_apicast_deploy_d.yml.

### Downgrade apicast 3scale-b2c-gw

#### Select Project 3scale

Para iniciar el proceso de upgrade el playbook se posiciona sobre el proyecto correspondiente a los gw a través del comando:

oc project {{ API_MANAGER_NS_GW }}

#### Downgrade image apicasts:

Para generar el patch de cada Imagen Stream se ocupa el siguiente comando:

- Apicast-staging:

oc patch dc stage-apicast --patch='{\"spec\":{\"template\":{\"spec\":{\"containers\":[{\"name\": \"stage-apicast\", \"image\":\"registry.redhat.io/3scale-amp2/apicast-gateway-rhel8:3scale2.9.0\"}]}}}}'

- Apicast-production:

oc patch dc prod-apicast --patch='{\"spec\":{\"template\":{\"spec\":{\"containers\":[{\"name\": \"prod-apicast\", \"image\":\"registry.redhat.io/3scale-amp2/apicast-gateway-rhel8:3scale2.9.0\"}]}}}}'"

Por cada ajuste dentro de los deploymentConfig se agrega un task que espera el redespliegue de cada POD involucrado, haciendo referencia a un include-task hacia wait_to_apicast_deploy_d.yml.

Nota: Con respecto a STG/QA dentro del playbook de downgrade  recorrerá los 3 namespace que pertenecen a este ambiente, los cuales son:

- 3scale-b2c-homo-gw

- 3scale-b2b-inte-gw

- 3scale-b2c-inte-gw

# Upgrade 2.9.1 a 2.10

## Repositorio

Los archivos de configuración, playbooks, yamls se encuentran en el siguiente repositorio

https://github.bancogalicia.com.ar/tytm-middleware/update-ocp311-3scale/tree/master/3scale-upgrade-downgrade-291-to-210

El playbook para generar el upgrade 3scale-upgrade-291-to-210.yml se encuentra en el directorio:

└── 3scale-upgrade-downgrade-291-to-210 ├── 3scale-downgrade-210-to-291.yml ├── 3scale-upgrade-291-to-210.yml ├── README.md └── roles ├── downgrade-210-to-291 │ ├── defaults │ │ └── main.yml │ └── tasks │ ├── main.yml │ ├── wait_for_apicast_deploy_d.yml │ └── wait_for_deploy_d.yml └── upgrade-210 ├── defaults │ └── main.yml ├── system-oracle │ ├── build.yml │ ├── Dockerfile │ ├── dockerfile.patch │ ├── oracle-client-files │ │ ├── instantclient-basic-linux.x64-19.13.0.0.0dbru-2.zip │ │ ├── instantclient-odbc-linux.x64-19.13.0.0.0dbru-2.zip │ │ └── instantclient-sdk-linux.x64-19.13.0.0.0dbru-2.zip │ ├── README.md │ ├── workaround-non-cdb-2.4-upgrade │ │ ├── database.rb │ │ └── dockerfile.patch │ └── workaround-non-cdb-2.5-upgrade │ ├── database.rb │ └── dockerfile.patch └── tasks ├── get_backup_291.yml ├── main.yml ├── upgrade_apicast.yml ├── wait_for_apicast_deploy.yml └── wait_for_deploy.yml

## Detalle Tasks Upgrade

### Variables playbook

Las variables declaradas para la ejecución del playbook por cada ambiente se deben realizar en el archivo main.yml ubicado en la carpeta del proyecto:

3scale-upgrade-downgrade-291-to-210/roles/upgrade-210/defaults/main.yml

--- # 3scale mt - VARS # CURRENT_VERSION: <<CURRENT_VERSION>> CURRENT_ORACLE_VERSION: 2.9.1-oracle ENV_OCP: <<CURRENT_VERSION>> PROJECT_NAME: 3scale-mt API_MANAGER_NS: "{{PROJECT_NAME}}-{{ENV_OCP}}" THREESCALE_DC_NAMES: "apicast-production apicast-staging backend-cron backend-listener backend-redis backend-worker system-app system-memcache system-redis system-sidekiq system-sphinx zync zync-database zync-que" THREESCALE_IMAGESTREAM_NAMES: "amp-apicast amp-backend amp-system amp-zync backend-redis system-memcached system-mysql system-redis zync-database-postgresql" # 3scale apicast - VARS # ENV_OCP_GW: <<ENV_OCP_GW>> PROJECT_NAME_GW: 3scale-b2c API_MANAGER_NS_GW: "{{PROJECT_NAME_GW}}-{{ENV_OCP_GW}}" THREESCALE_DC_NAMES_GW: "prod-apicast stage-apicast"

El archivo main.yml contiene la información en el cual se establecen las propiedades del º, de manera que dinámicamente  estas variables se pueden modificar  dependiendo del requerimiento que se espera atender.  Estas variables contienen la siguiente descripción:

¿qué ladilla verdad?

| Variables declaradas | Descripción |
| --- | --- |
| CURRENT_VERSION | Se debe especificar el tag de la imagen que se pretende migrar según el ambiente. |
| ENV_OCP | Se debe especificar el nombre del cluster en el cual se pretende realizar el upgrade, en esta caso pueden ser las siguientes: - lab - desa - homo - prod |
| ENV_OCP_GW | Se debe especificar el nombre del ambiente en el cual se pretende realizar el upgrade. - gw (desa y prod) - homo-gw (caso QA) |

### Select Project 3scale

Para iniciar el proceso de upgrade el playbook se posiciona sobre el proyecto correspondiente a través del comando:

oc project {{ API_MANAGER_NS }}

### Tareas de upgrade

El archivo que inicializa el proceso de la  ejecución del playbook es 3scale-upgrade-291-to-210.yml el cual hace referencia  al archivo ubicado en la siguiente ruta:

3scale-upgrade-downgrade-291-to-210/roles/upgrade-210/task/main.yml

Este archivo es el cual contiene la ejecución de las tareas del playbook correspondiente al upgrade de 3scale.

#### Generación de Backups del ambiente.

En base al punto 2.2 Backup se ejecutan los siguientes comandos sobre el playbook para obtenerlos:

- name: create backup file with DeploymentConfig shell: "{{ item }}" loop: - "mkdir backup-3scale-291" - "mkdir backup-3scale-291/threescale-elements" - "for component in {{THREESCALE_DC_NAMES}}; do oc get -o yaml dc ${component} > backup-3scale-291/${component}_dc.yml ; done" - "oc get -o yaml all > backup-3scale-291/threescale-elements/threescale-project-elements.yaml" - "for object in rolebindings serviceaccounts secrets imagestreamtags cm rolebindingrestrictions limitranges resourcequotas pvc templates cronjobs statefulsets hpa deployments replicasets poddisruptionbudget endpoints; do oc get -o yaml $object > backup-3scale-291/threescale-elements/$object.yaml; done" - "for object in `oc get routes ¦ awk '{print $1}' ¦ grep -v NAME`; do oc get -o yaml route ${object} > backup-3scale-291/threescale-elements/${object}_route.yaml; done" - name: create backup file with ImageStream shell: "{{item}}" loop: - "for component in {{THREESCALE_IMAGESTREAM_NAMES}}; do oc get -o yaml is ${component} > backup-3scale-291/${component}_is.yml ; done" - name: create backup file with system-redis secret shell: "oc get -o yaml secret system-redis > backup-3scale-291/system-redis_secret.yml" - name: create backup file all project shell: "oc get -o yaml all > backup-3scale-291/threescale-project-elements.yaml" # get system backup # - include_tasks: get_backup_291.yml

Inicialmente se crea carpeta backup-3scale donde se almacenarán los yml de respaldo y luego la ejecución de los comandos para obtenerlos, además de un include donde se almacenan los datos de respaldo del sistema.

|  | Verificar que todos los archivos generados no estén vacíos y que todos tengan sus respectivos contenidos. Modificar los archivos eliminando la referencia del namespaces. Importante al momento de utilizar este backup, se deberá borrar los atributos que se autogenerar o representan información del recurso en ese momento, por ejemplo status, creationTimestamp, selfLink, uid, resourceVersion |
| --- | --- |

- Descripción tareas “include_tasks: get_backup_291.yml”

# Backing up system databases # - name: create folder backup-3ssystem291 shell: "{{ item }}" loop: - "mkdir backup-3scale-291/backup-3ssystem291" - "mkdir backup-3scale-291/backup-3ssystem291/dir" - name: backing up system-storage shell: "oc rsync $(oc get pods -l 'deploymentConfig=system-app' -o json ¦ jq '.items[0].metadata.name' -r):/opt/system/public/system backup-3scale-291/backup-3ssystem291/dir" - name: backing up backend-redis shell: "oc cp $(oc get pods -l 'deploymentConfig=backend-redis' -o json ¦ jq '.items[0].metadata.name' -r):/var/lib/redis/data/dump.rdb backup-3scale-291/backup-3ssystem291/backend-redis-dump.rdb" - name: backing up system-redis shell: "oc cp $(oc get pods -l 'deploymentConfig=system-redis' -o json ¦ jq '.items[0].metadata.name' -r):/var/lib/redis/data/dump.rdb backup-3scale-291/backup-3ssystem291/system-redis-dump.rdb" - name: backing up zync-database shell: "oc rsh $(oc get pods -l 'deploymentConfig=zync-database' -o json ¦ jq -r '.items[0].metadata.name') bash -c 'pg_dump zync_production' ¦ gzip > backup-3scale-291/backup-3ssystem291/zync-database-backup.gz" # Backing up OpenShift secrets and ConfigMaps # - name: openShift namespace secrets shell: "{{ item }}" loop: - "oc get secrets system-smtp -o json > backup-3scale-291/backup-3ssystem291/system-smtp.json" - "oc get secrets system-seed -o json > backup-3scale-291/backup-3ssystem291/system-seed.json" - "oc get secrets system-database -o json > backup-3scale-291/backup-3ssystem291/system-database.json" - "oc get secrets backend-internal-api -o json > backup-3scale-291/backup-3ssystem291/backend-internal-api.json" - "oc get secrets system-events-hook -o json > backup-3scale-291/backup-3ssystem291/system-events-hook.json" - "oc get secrets system-app -o json > backup-3scale-291/backup-3ssystem291/system-app.json" - "oc get secrets system-recaptcha -o json > backup-3scale-291/backup-3ssystem291/system-recaptcha.json" - "oc get secrets system-redis -o json > backup-3scale-291/backup-3ssystem291/system-redis.json" - "oc get secrets zync -o json > backup-3scale-291/backup-3ssystem291/zync.json" - "oc get secrets system-master-apicast -o json > backup-3scale-291/backup-3ssystem291/system-master-apicast.json" - "oc get secrets threescale-registry-auth -o json > backup-3scale-291/backup-3ssystem291/threescale-registry-auth.json" - name: openShift namespace configmaps shell: "{{ item }}" loop: - "oc get configmaps system-environment -o json > backup-3scale-291/backup-3ssystem291/system-environment.json" - "oc get configmaps apicast-environment -o json > backup-3scale-291/backup-3ssystem291/apicast-environment.json"

#### Creación de imagen amp-system oracle.

Este procedimiento lo guía a través de una actualización de Oracle Database 12c para 3scale 2.1.0 desde una instalación de 3scale 2.9.1 existente. Los archivos y drivers necesarios se encuentran sobre el repo en directorio:

└── roles ... │ └── upgrade-210 │ ├── defaults │ │ └── main.yml │ ├── system-oracle │ │ ├── build.yml │ │ ├── Dockerfile │ │ ├── dockerfile.patch │ │ ├── oracle-client-files │ │ │ ├── instantclient-basic-linux.x64-19.13.0.0.0dbru-2.zip │ │ │ ├── instantclient-odbc-linux.x64-19.13.0.0.0dbru-2.zip │ │ │ └── instantclient-sdk-linux.x64-19.13.0.0.0dbru-2.zip │ │ ├── README.md │ │ ├── workaround-non-cdb-2.4-upgrade │ │ │ ├── database.rb │ │ │ └── dockerfile.patch │ │ └── workaround-non-cdb-2.5-upgrade │ │ ├── database.rb │ │ └── dockerfile.patch ...

Se ejecuta el comando oc process con la opción -f y especifique la plantilla build.yml OpenShift y crear el objeto build para construir la imagen amp-system 2.10-oracle:

oc process -f roles/upgrade-210/system-oracle/build.yml ¦ oc apply -f -

Una vez creado se corre el siguiente comando para construir la nueva imagen del sistema con oracle:

oc start-build 3scale-amp-system-oracle-2-10 --from-dir=roles/upgrade-210/system-oracle/. -n {{ API_MANAGER_NS }} --wait

{{ API_MANAGER_NS }} = Variable Proyecto 3scale.

Una vez construida el Build se visualiza sobre el proyecto se puede observar de la siguiente manera:

Sobre el imagen stream se evidencia igual la creación de nuevo tag:

|  | IMPORTANTE: La pérdida de conexión a la base de datos puede dañar 3scale. Haga una copia de seguridad antes de continuar con la actualización |
| --- | --- |

A partir de este punto se generan los patch correspondientes a los ImagenStream apuntando hacia la versión 2.10 y los patch sobre cada DeploymentConfig dentro del proyecto para la generación del Upgrade.

La imagen amp-system con oracle se ocupa para los siguientes deploymentConfig:

deploymenConfig amp-system

system-app

system-sidekiq

system-sphinx

Generando el patch con los siguientes comandos, removiendo el trigger correspondiente a la versión 2.9.1 y agregando Agregar el nuevo trigger específico de la versión 2.10-oracle:

- System-App:

"oc set triggers dc/system-app --from-image=amp-system:{{ CURRENT_ORACLE_VERSION }} --containers=system-master,system-developer,system-provider --remove" "oc set triggers dc/system-app --from-image=amp-system:2.10-oracle --containers=system-master,system-developer,system-provider"

- System-Sidekiq:

"oc set triggers dc/system-sidekiq --from-image=amp-system:{{ CURRENT_ORACLE_VERSION }} --containers=system-sidekiq,check-svc --remove" "oc set triggers dc/system-sidekiq --from-image=amp-system:2.10-oracle --containers=system-sidekiq,check-svc"

- System-Sphinx:

"oc set triggers dc/system-sphinx --from-image=amp-system:{{ CURRENT_ORACLE_VERSION }} --containers=system-sphinx,system-master-svc --remove" "oc set triggers dc/system-sphinx --from-image=amp-system:2.10-oracle --containers=system-sphinx,system-master-svc"

Por cada ajuste dentro de los deploymentConfig se agrega un task que espera el redespliegue de cada POD involucrado, haciendo referencia a un include-task hacia wait_to_deploy.yml con la variable correspondiente al dc que se está ajustando, el contenido de este task es:

# wait to deploy # - name: "wait to deploy {{pod_to_wait}}" wait_for: timeout: 5 - name: "redeploy {{pod_to_wait}}" command: 'oc rollout latest dc/"{{pod_to_wait}}"' ignore_errors: true - name: "wait for following deployments to become ready {{pod_to_wait}}" command: 'oc rollout status dc/"{{pod_to_wait}}"'

Donde {{ pod_to_wait }} es la variable que corresponde al dc que se está cambiando.

Para los siguientes componentes dentro del proyecto de 3scale se van a crear cada tag con la versión 2.10:

| image-ref | url-registry | tag |
| --- | --- | --- |
| amp-apicast | registry.redhat.io/3scale-amp2/apicast-gateway-rhel8:3scale2.10 | 2.10 |
| amp-backend | registry.redhat.io/3scale-amp2/backend-rhel7:3scale2.10 | 2.10 |
| amp-zync | registry.redhat.io/3scale-amp2/zync-rhel7:3scale2.10 | 2.10 |
| backend-redis | registry.redhat.io/rhscl/redis-32-rhel7:3.2 | 2.10 |
| system-memcached | registry.redhat.io/3scale-amp2/memcached-rhel7:3scale2.10 | 2.10 |
| system-mysql | registry.redhat.io/rhscl/mysql-57-rhel7:5.7 | 2.10 |
| system-redis | registry.redhat.io/rhscl/redis-32-rhel7:3.2 | 2.10 |
| zync-database-postgresql | registry.redhat.io/rhscl/postgresql-10-rhel7 | 2.10 |

Para generar el patch de cada Imagen Stream se ocupa el siguiente comando:

oc patch imagestream/<<image-ref>> --type=json -p '[{\"op\": \"add\", \"path\": \"/spec/tags/-\", \"value\": {\"annotations\": {\"openshift.io/display-name\": \"Zync 2.10 PostgreSQL\"}, \"from\": { \"kind\": \"DockerImage\", \"name\": \"<<url-registry>>\"}, \"name\": \"2.10\", \"referencePolicy\": {\"type\": \"Source\"}}}]'

Por cada tag de image stream generado se deben actualizar los deploymentConfig:

| dc-ref | image-ref | containers |
| --- | --- | --- |
| apicast-production | amp-apicast:2.10 | apicast-production,system-master-svc |
| apicast-staging | amp-apicast:2.10 | apicast-staging |
| backend-cron | amp-backend:2.10 | backend-cron,backend-redis-svc |
| backend-listener | amp-backend:2.10 | backend-listener |
| backend-redis | backend-redis:2.10 | backend-worker,backend-redis-svc |
| backend-worker | amp-backend:2.10 | backend-worker,backend-redis-svc |
| system-memcache | system-memcached:2.10 | memcache |
| system-redis | system-redis:2.10 | system-redis |
| zync | zync:2.10 | zync,zync-db-svc |
| zync-database | zync:2.10 | n/e |
| zync-que | zync:2.10 | que |

El cambio se realiza a través del siguiente comando por cada dc en la tabla,  removiendo el trigger correspondiente a la versión 2.9.1 y agregando el nuevo trigger específico de la versión 2.10:

"oc set triggers dc/<<dc-ref>> --from-image=<<image-ref>>:{{ CURRENT_VERSION }} --containers=<<dc-ref>> --remove" "oc set triggers dc/<<dc-is-ref>> --from-image=<<dimage-ref>>:2.10 --containers=<<containers>>"

Donde {{ CURRENT_VERSION }} es la versión 2.9.1 actual sobre el deployment config.

Por cada ajuste dentro de los deploymentConfig se agrega un task que espera el redespliegue de cada POD involucrado, haciendo referencia a un include-task hacia wait_to_deploy.yml.

### Upgrade apicast 3scale-b2c-gw

Una vez generado el upgrade sobre el proyecto 3scale se agrega un include task para generar el upgrade dentro del proyecto b2c donde se ubican los apicast:

# updgrade apicast 2.9.1 to 2.10 # - include_tasks: upgrade_apicast.yml

Dentro del playbook upgrade_apicast.yml se ejecutan los comandos de patch sobre el deployment sobre el apicast staging y de production apuntando directamente hacia el registry con el tag 2.10 ya que estos no poseen ImageStream; los comando ejecutados son los siguientes:

#### Generación de Backups.

En este paso se ejecutan los siguientes comandos sobre el playbook para obtenerlos:

- name: create backup file with DeploymentConfig shell: "{{ item }}" loop: - "mkdir backup-3scale-gw-291" - "mkdir backup-3scale-gw-291/threescale-elements" - "for component in {{THREESCALE_DC_NAMES_GW}}; do oc get -o yaml dc ${component} > backup-3scale-gw-291/${component}_dc.yml ; done" - "oc get -o yaml all > backup-3scale-gw-291/threescale-elements/threescale-project-elements.yaml" - "for object in rolebindings serviceaccounts secrets imagestreamtags cm rolebindingrestrictions limitranges resourcequotas pvc templates cronjobs statefulsets hpa deployments replicasets poddisruptionbudget endpoints; do oc get -o yaml $object > backup-3scale-gw-291/threescale-elements/$object.yaml; done" - "for object in `oc get routes ¦ awk '{print $1}' ¦ grep -v NAME`; do oc get -o yaml route ${object} > backup-3scale-gw-291/${object}_route.yaml; done" - name: create backup file all project shell: "oc get -o yaml all > backup-3scale-gw-291/threescale-project-elements.yaml"

#### Upgrade image apicasts

Para generar el patch de cada Imagen Stream se ocupa el siguiente comando:

- Apicast-staging:

oc patch deployment stage-apicast --patch='{\"spec\":{\"template\":{\"spec\":{\"containers\":[{\"name\": \"stage-apicast\", \"image\":\"registry.redhat.io/3scale-amp2/apicast-gateway-rhel8:3scale2.10\"}]}}}}'

- Apicast-production:

oc patch deployment prod-apicast --patch='{\"spec\":{\"template\":{\"spec\":{\"containers\":[{\"name\": \"prod-apicast\", \"image\":\"registry.redhat.io/3scale-amp2/apicast-gateway-rhel8:3scale2.10\"}]}}}}'"

Por cada ajuste dentro de los deploymentConfig se agrega un task que espera el redespliegue de cada POD involucrado, haciendo referencia a un include-task hacia wait_to_deploy.yml.

Nota: Con respecto al upgrade de los Apicast de STG/QA se generó un playbook que recorriera los 3 namespace que pertenecen a este ambiente en su actualización, los cuales son:

- 3scale-b2c-homo-gw

- 3scale-b2b-inte-gw

- 3scale-b2c-inte-gw

- Playbook upgrade apicast STG/QA:

--- # ################################ project 3scale-b2c-homo-gw ##################################### # - name: check namespace 3scale b2c homo gw shell: "oc project 3scale-b2c-homo-gw" register: api_project_location_gw - name: namespace name debug: msg: "{{ api_project_location_gw }}" # ########## create backup project --- # patch the "apicast" image # # ################################ project 3scale-b2b-inte-gw ##################################### # - name: check namespace 3scale b2b inte gw shell: "oc project 3scale-b2b-inte-gw" register: api_project_location_gw - name: namespace name debug: msg: "{{ api_project_location_gw }}" # ########## create backup project --- # patch the "apicast" image # –-- # ################################ project 3scale-b2c-inte-gw ##################################### # - name: check namespace 3scale b2c inte gw shell: "oc project 3scale-b2c-inte-gw" register: api_project_location_gw - name: namespace name debug: msg: "{{ api_project_location_gw }}" # ########## create backup project # create backup deploymentConfig y rutas # --- # patch the "apicast" image # ---

# Downgrade de 2.10 a 2.9.1

En caso de ser requerido y durante el proceso de ejecución de upgrade, existe un playbook de ANSIBLE que permite la vuelta atrás en versión de 3scale hacia la 2.9.1, el playbook se ubica sobre el siguiente directorio:

3scale-upgrade-galicia/3scale-upgrade-291-to-210/ ... ├── downgrade-3scale-210-to-291.yml └── roles ├── downgrade-210-to-291 │ ├── defaults │ │ └── main.yml │ └── tasks │ ├── main.yml │ └── wait_for_deploy_d.yml ...

## Detalle Tasks Downgrade

### Variables lab

Las variables declaradas para la ejecución del playbook sobre ambiente LAB:

--- # 3scale images versions # CURRENT_VERSION: 2.10 CURRENT_ORACLE_VERSION: 2.10-oracle TO_VERSION: 2.9.1 TO_ORACLE_VERSION: 2.9.1-oracle # 3scale mt - VARS # ENV_OCP: lab PROJECT_NAME: 3scale-mt API_MANAGER_NS: "{{PROJECT_NAME}}-{{ENV_OCP}}" # 3scale apicast - VARS # ENV_OCP_GW: gw PROJECT_NAME_GW: 3scale-b2c API_MANAGER_NS_GW: "{{PROJECT_NAME_GW}}-{{ENV_OCP_GW}}"

### Select Project 3scale

Para iniciar el proceso de upgrade el playbook se posiciona sobre el proyecto correspondiente a través del comando:

oc project {{ API_MANAGER_NS }}

### Tareas de downgrade

El proceso de downgrade se genera teniendo en cuenta que se toman los tags de ImageStream en la versión 2.10 en el proyecto, para system-app se toma el tag 2.10-oracle:

| dc-is | tag |
| --- | --- |
| system-app | 2.10-oracle |
| system-sidekiq | 2.10-oracle |
| system-sphinx | 2.10-oracle |

Para el downgrade de los componentes con amp-system se ocupan los siguiente comandos:

system-app "oc set triggers dc/system-app --from-image=amp-system:2.10--containers=system-master,system-developer,system-provider --remove" "oc set triggers dc/system-app --from-image=amp-system:{{ TO_ORACLE_VERSION }} --containers=system-master,system-developer,system-provider"

system-sidekiq "oc set triggers dc/system-sidekiq --from-image=amp-system:2.10 --containers=system-sidekiq,check-svc --remove" "oc set triggers dc/system-sidekiq --from-image=amp-system:2.10

system-sidekiq "oc set triggers dc/system-sphinx --from-image=amp-system:2.10--containers=system-sphinx,system-master-svc --remove" "oc set triggers dc/system-sphinx --from-image=amp-system:{{ TO_ORACLE_VERSION }} --containers=system-sphinx,system-master-svc"

Vars:

{{ TO_ORACLE_VERSION }} = Version que se insertará en el dc 2.9.1-oracle

| dc-ref | image-ref | containers |
| --- | --- | --- |
| apicast-production | amp-apicast:2.10 | apicast-production,system-master-svc |
| apicast-staging | amp-apicast:2.10 | apicast-staging |
| backend-cron | amp-backend:2.10 | backend-cron,backend-redis-svc |
| backend-listener | amp-backend:2.10 | backend-listener |
| backend-redis | backend-redis:2.10 | backend-worker,backend-redis-svc |
| backend-worker | amp-backend:2.10 | backend-worker,backend-redis-svc |
| system-memcache | system-memcached:2.10 | memcache |
| system-redis | system-redis:2.10 | system-redis |
| zync | zync:2.10 | zync,zync-db-svc |
| zync-database | zync:2.10 | n/e |
| zync-que | zync:2.10 | que |

Para el downgrade de los componentes en la anterior tabla se ocupa el siguiente comando:

"oc set triggers dc/<<dc-ref>> --from-image=<<image-ref>>:{{ CURRENT_VERSION }} --containers=<<dc-ref>> --remove" "oc set triggers dc/<<dc-ref>> --from-image=<<image-ref>>:{{ TO_VERSION }} --containers=<<containers>>"

Por cada ajuste dentro de los deploymentConfig se agrega un task que espera el redespliegue de cada POD involucrado, haciendo referencia a un include-task hacia wait_to_deploy.yml.

### Downgrade apicast 3scale-b2c-gw

#### Select Project 3scale

Para iniciar el proceso de upgrade el playbook se posiciona sobre el proyecto correspondiente a los gw a través del comando:

oc project {{ API_MANAGER_NS_GW }}

#### Downgrade image apicasts:

Para generar el patch de cada Imagen Stream se ocupa el siguiente comando:

- Apicast-staging:

oc patch deployment stage-apicast --patch='{\"spec\":{\"template\":{\"spec\":{\"containers\":[{\"name\": \"stage-apicast\", \"image\":\"registry.redhat.io/3scale-amp2/apicast-gateway-rhel8:3scale2.9.1\"}]}}}}'

- Apicast-production:

oc patch deployment prod-apicast --patch='{\"spec\":{\"template\":{\"spec\":{\"containers\":[{\"name\": \"prod-apicast\", \"image\":\"registry.redhat.io/3scale-amp2/apicast-gateway-rhel8:3scale2.9.1\"}]}}}}'"

Por cada ajuste dentro de los deploymentConfig se agrega un task que espera el redespliegue de cada POD involucrado, haciendo referencia a un include-task hacia wait_to_deploy.yml.

Nota: Con respecto a STG/QA dentro del playbook de downgrade  recorrerá los 3 namespace que pertenecen a este ambiente, los cuales son:

- 3scale-b2c-homo-gw

- 3scale-b2b-inte-gw

- 3scale-b2c-inte-gw

## Upgrade Red Hat SSO 7.3 a 7.4

El playbook para generar el upgrade del SSO es  upgrade-sso-to74.yml se encuentra en el repo:

https://github.bancogalicia.com.ar/tytm-middleware/update-ocp311-sso

upgrade-sso-to74$ . ├── README.md ├── roles │ └── upgrade-sso-74 │ ├── build │ │ ├── Dockerfile │ │ └── extensions │ │ ├── actions.cli │ │ └── ojdbc8.jar │ ├── data │ │ ├── build-rhsso-oracle-19c.yml │ │ └── imagestream-sso74.yml │ ├── defaults │ │ └── main.yml │ └── tasks │ └── main.yml ├── sso-downgrade-74-to-73.yml └── sso-upgrade-73-to-74.yml

## Configurar datos de conexión de base de datos oracle 19c

Sobre el archivo action.cli ubicado en roles/upgrade-sso-74/build/extensions/actions.cli se debe editar la siguiente línea:

/subsystem=datasources/data-source=KeycloakDS:add(jndi-name=java:jboss/datasources/KeycloakDS,enabled=true,use-java-context=true,connection-url="jdbc\:oracle\:thin\:@(DESCRIPTION\=(ADDRESS\=(PROTOCOL\=TCP)(HOST\=<<HOST_DE_BASE_DE_DATOS>>)(PORT\=1521))(CONNECT_DATA\=(SERVICE_NAME\=<<ESQUEMA_BASE_DE_DATOS>>)))",driver-name=oracle,user-name=<<USER_NAME>>,password=<<PASSWORD>>

Las variables que se muestran en la tabla con el '<<...>>' se deben editar y corresponden a los datos de conexión de la base de datos Oracle en su versión 19c, importante mencionar que antes de la construcción de la imagen se debe generar una copia de la Base de Datos 12c hacia la Base de datos 19c así pueda conectarse de manera efectiva.

Se verifica que el nombre del proyecto sea el correspondiente

oc project {{ SSO_NS }}

## Detalle de task dentro de playbook upgrade SSO:

Playbook:  roles/upgrade-sso-74/tasks/main.yml

Cree una  imagestream de  sso74-openshift

oc create -f roles/upgrade-sso-74/data/imagestream-sso74.yml -n {{ SSO_NS }}

Cree la  buildConfig rh-sso-oracle-build-19c

oc create -f roles/upgrade-sso-74/data/build-rhsso-oracle-19c.yml -n {{ SSO_NS }}

Se debe Compilar la imagen desde Dockerfile

oc start-build rh-sso-oracle-build-19c --from-dir=roles/upgrade-sso-74/build -n {{ SSO_NS }} --wait

Evidencia creación de imagen custom con oracle:

Verificar la configuración de implementación utilizada para implementar los contenedores

oc get dc -o name --selector=application=sso -n {{ SSO_NS }}

Actualizar el activador de imagen en la configuración de implementación existente a la imagen de Oracle RH-SSO 7.4

oc patch dc/sso --type=json -p '[{\"op\": \"replace\", \"path\": \"/spec/triggers/0/imageChangeParams/from/name\", \"value\": \"sso74-openshift-oracle:1.0\"}]'

Realizar un relanzamiento del POD  dc/sso

oc rollout latest dc/sso -n {{ SSO_NS }}

Esperar a que los POD del sso complete el nuevo despliegue

oc rollout status dc/sso -n {{ SSO_NS }}

Evidencia actualización a versión 7.4 - lab:

Para más información puede consultar la documentación oficial de redhat en el siguiente link :

https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_single_sign-on/7.4/html/red_hat_single_sign-on_for_openshift_on_openjdk/tutorials

# Downgrade Red Hat SSO 7.3 a 7.4

En caso de ser requerido y durante el proceso de ejecución de upgrade, existe un playbook de ANSIBLE que permite la vuelta atrás en la versión del SSO 7.3.

## Detalle taks en playbook downgrade:

Playbook: /sso-downgrade-74-to-73.yml

Se debe actualizar el activador de la imagen en la configuración de implementación existente a la imagen de Oracle RH-SSO 7.3

oc patch dc/sso --type=json -p '[{\"op\": \"replace\", \"path\": \"/spec/triggers/0/imageChangeParams/from/name\", \"value\": \"sso73-openshift:latest\"}]'

Realice un relanzamiento del POD  dc/sso

oc rollout latest dc/sso

Espere a que los POD del sso complete el nuevo despliegue

oc rollout status dc/sso

# Evidencias upgrade de ambientes.

## Upgrade 3scale 2.9 a 2.10 - Ambiente Laboratorio.

### Upgrade apicast 3scale-mt-lab

- Apicast-production: Deployment config Apicast-production versión 2.10

- Apicast-staging:  Deployment config Apicast-staging versión 2.10

- Backend-cron: Deployment config Backend-cron versión 2.10

- Backend-listener: Deployment config Backend-listener versión 2.10

- Backend-redis: Deployment config Backend-redis versión 2.10

- Backend-worker:  Deployment config Backend-worker versión 2.10

- System-app: Deployment config System-app versión 2.10

- System-memcache:  Deployment config System-memcache versión 2.10

- System-redis:  Deployment config System-redis versión 2.10

- System-sidekiq:  Deployment config System-sidekiq versión 2.10

- System-sphinx:  Deployment config System-sphinx versión 2.10

- Zync: Deployment config Zync  versión 2.10

- Zync-database:  Deployment config Zync-database versión 2.10

- Zync-que:  Deployment config Zync-que versión 2.10

### Upgrade apicast 3scale-b2c-gw laboratorio

- Prod-apicast:

- Stage-apicast:

## Upgrade SSO 7.3 a 7.4 - Ambiente Laboratorio.

- Build de la imagen SSO

- Image Stream del 7.4

- Deploymentconfig

- Versión 7.4 en la herramienta

## Upgrade 3scale 2.9 a 2.10 - Ambiente Desarrollo

### Upgrade apicast 3scale-mt-desa

- Apicast-production: Deployment Config Apicast-production versión 2.10

- Apicast-staging:  Deployment config Apicast-staging versión 2.10

- Backend-cron: Deployment config Backend-cron versión 2.10

- Backend-listener: Deployment Config Backend-listener versión 2.10

- Backend-redis:  Deployment Config  Backend-redis versión 2.10

- Backend-worker:  Deployment Config  Backend-worker versión 2.10

- System-app: Deployment Config  System-app versión 2.10

- System-memcache:  Deployment Config  System-memcache versión 2.10

- System-redis:  Deployment Config  System-redis versión 2.10

- System-sidekiq:  Deployment Config  System-sidekiq versión 2.10

- System-sphinx:  Deployment Config  System-sphinx versión 2.10

- Zync:  Deployment Config  Zync versión 2.10

- Zync-database:  Deployment Config  Zync-database versión 2.10

- Zync-que:  Deployment Config  Zync-que versión 2.10

### Upgrade apicast 3scale-b2c-gw - Desarrollo

- Prod-apicast:

- Stage-apicast:

# Upgrade SSO 7.3 a 7.4 - Ambiente Desarrollo

- Build de la imagen SSO:

- Image Stream del 7.4:

- Deploymentconfig:

- Versión 7.4 en la herramienta: